## Slide 1: Herramientas diagramáticas
Formato
Columnas
Estilos de barra
Estilo de Diagrama de Gantt
Mostrar Ocultar
Dibujos

## Slide 2
El Entorno Microsoft Project

## Slide 3
Interfaz Principal

## Slide 4: Configuración de Microsoft Project
Personalizar barra de herramientas de acceso rápido.
  Incrementar un nuevo acceso rápido en mas comandos.
    Agregar la opción imprimir
Modo Mouse/Toque
Cintas de Opciones
  Archivo
  Tarea
  Recurso
  Proyecto
  Vista
  Formato

## Slide 5: Tarea
Grupo Ver
  Diagrama de Gantt.
Grupo Portapapeles
  Copiar
  Pegar
  Cortar
Grupo Fuente
  Color Fondo
  Color Fuente
  Fuente
  Tamaño de Fuente
  Negrita
  Cursiva
  Subrayado

## Slide 6
Grupo Programación
  Anula Sangría
  Aplica Sangría
  Dividir Tarea
  Vincular Tarea
  Desvincular Tareas
  Respetar Vinculo
  Desactivar
  Actualizar según la programación
Grupo Tareas
  Programar Manualmente
  AutoProgramar
  Inspeccionar
  Mover
  Modo

## Slide 7
Grupo Insertar
  Tarea
  Resumen
  Hito
  Entrega
Grupo Propiedades
  Información
  Notas de Tarea
  Detalles de la tarea
  Agrega Tarea a Escala de Tiempo

## Slide 8
Grupo Edición
  Desplazarse a Tarea
  Buscar
  Borrar
  Rellenar

## Slide 9: Recurso
Grupo Ver
  Organizador de Equipo
Asignaciones
  Asignar Recursos
  Grupo de Recursos
  Sustituir Recursos
Insertar
  Agregar Recursos

## Slide 10
Propiedades
  Información
  Notas
  Detalles
Redistribuir
  Redistribuir Selección
  Redistribuir Recurso
  Redistribuir Todo
  Opciones de Redistribución
  Borrar redistribución
  Ir a la sobreasignación siguiente.
Recurso

## Slide 11: Opciones de Distribución
Tipo
Automática
Manual
Criterio Sobreasignaciones

## Slide 12: Proyecto
Grupo Insertar
  SubProyecto.
Grupo Propiedades
  Información del Proyecto
  Campos Personalizados
  Vínculos entre proyectos
  EDT
  Cambiar Tiempo de trabajo
Grupo Programación
  Calcular Proyecto
  Establecer Línea Base
  Mover Proyecto

## Slide 13
Grupo Estado
  Fecha de estado
  Actualizar proyecto
  Sincronizar con datos reales protegidos
Grupo Informes
  Informes visuales
  Informes
  Comparar Proyectos
Grupo Revisión
  Ortografía
Proyecto

## Slide 14: Información del Proyecto
Tab proyecto -> Información del proyecto